Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR .......................

W dniu ............................... w Perlejewie pomiędzy: Gminą Perlejewo z siedzibą w Perlejewie 14, 17 - 322 Perlejewo zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowane przez: Wójta Gminy Pana inż. Krzysztofa Radziszewskiego

a ..............................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................................................

zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez: ..........................................................................

NIP ............................................, Regon .............................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39).

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perlejewie.

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perlejewie na działce nr geod. 94/8. Roboty polegają na wykonaniu: zbiorników wyrównawczych szt. 2 - V = 150 m3, komory zasuw, studzienki chloratora V = 2 m3, kolektorów wodociągowych zewnętrznych, wymiany armatury i kolektorów w  studniach głębinowych, dodatkowych osadników popłuczyn – szt 2, budowie instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, demontażu istniejącej technologii, instalacji nowoprojektowanej technologii w budynku SUW, wymianie instalacji energetycznych, linii kablowych, pełnego zautomatyzowania stacji, zasilania awaryjnego stacji, instalacji odgromowej i uziemiającej, więźby dachowej na istniejącym budynku stacji wraz z pokryciem blachą, przebudowy komina, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, ścianek działowych, kanału technologicznego, posadzek wewnętrznych (gres antypoślizgowy i glazura), malowanie, wymiany ogrodzenia i oświetlenia, utwardzenie placu Polbrukiem. W zakres zamówienia  wchodzą również roboty rozbiórkowe.  Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

W przedmiot zamówienia wchodzi również sporządzenie przez Wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca zapewnia wszystkie materiały, sprzęt i roboty.

3. Wykonawca ponosi koszty naprawy urządzeń podziemnych, naniesionych w projekcie lub wskazanych przez inwestora, uszkodzonych w trakcie budowy, uszkodzonych budynków lub budowli w trakcie robót, koszty ewentualnego odwodnienia wykopów; koszty naprawy uszkodzonych dróg w trakcie budowy, koszty pobranej energii elektrycznej,  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, sporządzenia projektu BIOZ, badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody, koszty udostępnienia kodu dostępu do sterownika automatyki, sporządzenia operatu wodno-prawnego na eksploatację ujęcia..

4 Wykonawca zapewni w trakcie realizacji umowy dostawę wody odpowiedniej jakości do sieci wodociągowej. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody tylko w godzinach 22.00 – 5.00 do trzech godzin. Należy z dniowym wyprzedzeniem powiadomić inwestora lub eksploratora wodociągu o planowanych przerwach w dostawie wody.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

Rozpoczęcie robót ......................... r.

Zakończenie robót 30.10.2010 r.

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

2.1. Opóźnienia przekazana przez Zamawiającego placu budowy.

2.2. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

2.3. Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§ 3

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas prowadzonych robót.

§ 4

1. Zamawiający powołuje inspektora(ów) nadzoru w osobie(ach): ...........................................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. Nadzór autorski pełnić będzie: Pan Tadeusz Wyszkowski.

3. Wykonawca ustanawia kierownika(ów) budowy w osobie(ach): .........................................................

§ 5

1. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez siebie i podwykonawców.

3. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

6. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 6

Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie wykonywania przedmiotu umowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Odstępstwa od przyjętego w ofercie standardu na materiały lub wyposażenie nie powodują zmiany wynagrodzenia, jeżeli ustalone na życzenie Zamawiającego odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętego w ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych ustalonych w ofercie.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej zamówienia oraz projektu.

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

2) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

3) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynków, budowli, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 9

1. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

2. Do zawarcia umowy na roboty przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty budowlane przez zamawiającego bezpośrednio z faktur wystawionych przez wykonawcę.

4. W przypadku zlecenia robót podwykonawcy, zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- możliwości uczestniczenia w odbiorze robót,

- konieczności informowania Zamawiającego o fakturach wystawionych przez podwykonawcę w terminie 7 dni od ich otrzymania,

- kontrolę płatności dla podwykonawcy,

- wstrzymanie wypłat należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 10

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe (brutto) w wysokości: ................ zł słownie:  ......................................................................... .............................................. ................................. Kwota netto - ............................... zł. Podatek VAT.....% - ................zł. Jest to maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane i odebrane prace.

3. Protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony w oparciu o aktualny, prowadzony przez Wykonawcę obmiar robót i sporządzony kosztorys powykonawczy sprawdzony i podpisany przez inspektora nadzoru.

4. Wynagrodzenie wykonawcy będzie wyliczone z ilości rzeczywiście wykonanych robót (obmierzonych przez wykonawcę i sprawdzonych  przez osoby sprawujące nadzór nad robotami, ustanowione przez Zamawiającego), oraz ceny jednostkowej podanej w kosztorysie ofertowym.

5. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku nie wykonania pełnego zakresu rzeczowego wynikającego z umowy lub wykonane roboty posiadają wady zgodnie z zapisem  §15 ust.8.

§ 11

1. Dopuszcza się wystawianie faktur przejściowych. Podstawą wystawienia faktury przejściowej jest wykonanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odebrane protokółem odbioru robót w toku sporządzonym i podpisanym przez Kierownika Budowy i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

2. Termin płatności faktur częściowych ustala się na 14 dni od daty ich otrzymania, a faktury końcowej na 30 dni po dokonanym odbiorze ostatecznym.

3. Suma wartości faktur przejściowych nie może przekroczyć 75% kwoty umowy.

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 12

Ustala się następujące terminy płatności faktur:

Wykonawca nie naliczy odsetek za wystawione faktury przejściowe przed zakończeniem całości zadania. Odsetki od należnego wynagrodzenia liczy się od 30 dnia po wystawieniu faktury końcowej za wykonanie zamówienia.

Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy .............................................................

§ 13

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w § 10 pkt 1 tj. ......................... zł zostanie wniesione w formie ..........................................

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

2. Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia tj. .......................... stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia tj. ................................przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji.

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 14

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,10% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,10% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy. Jednocześnie Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Wykonawca do odbioru sporządzi operat powykonawczy inwestycji zawierający między innymi: inwentaryzacją powykonawczą, obmiar wykonanych robót, kosztorys powykonawczy, protokoły prób szczelności, wyniki badań wody, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, kod dostępu do sterownika automatyki, operat wodno-prawny na eksploatację ujęcia, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, dziennik budowy.

5. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru  jest nieukończony lub istnieją wady i usterki. Zamawiający może odmówić odbioru.

7. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi.

8. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

9. Czynności odbioru zostaną podjęte po usunięciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

10. Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 17

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie określonym w niniejszej umowie,

2) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzone zaplecze przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 18

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY